**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 18 мая 2009 года N 427**

**О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов \***

(с изменениями на 15 июня 2017 года)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Документ с изменениями, внесенными:

[постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2012 года N 697](kodeks://link/d?nd=902357210"\o"’’О внесении изменений в Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 07.07.2012 N 697Статус: действует с 21.07.2012)  (Российская газета, N 159, 13.07.2012);

[постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 года N 470](kodeks://link/d?nd=499024264&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации’’Постановление Правительства РФ от 03.06.2013 N 470Статус: действует с 15.06.2013)  (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 07.06.2013);

[постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 года N 840](kodeks://link/d?nd=499046037&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK"\o"’’О некоторых вопросах организации и проведения государственной экспертизы проектной документации ...’’Постановление Правительства РФ от 23.09.2013 N 840Статус: действующая редакция (действ. с 09.10.2014))  (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 25.09.2013);

[постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2014 года N 230](kodeks://link/d?nd=499085462"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 29 июля 2017 года)’’Постановление Правительства РФ от 26.03.2014 N 230Статус: действующая редакция (действ. с 09.08.2017))  (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 31.03.2014);

[постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2014 года N 984](kodeks://link/d?nd=420223547"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации’’Постановление Правительства РФ от 25.09.2014 N 984Статус: действует с 09.10.2014)  (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 01.10.2014);

[постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2015 года N 986](kodeks://link/d?nd=420302845"\o"’’О внесении изменений в пункт 8 Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 17.09.2015 N 986Статус: действует с 29.09.2015)  (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 21.09.2015, N 0001201509210013);

[постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2016 года N 635](kodeks://link/d?nd=420364950"\o"’’О внесении изменений в Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 07.07.2016 N 635Статус: действует с 19.07.2016)  (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 11.07.2016, N 0001201607110021);

[постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года N 864](kodeks://link/d?nd=420373817"\o"’’О внесении изменений в Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 31.08.2016 N 864Статус: действует с 10.09.2016)  (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 02.09.2016, N 0001201609020029);

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016)  (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 22.11.2016, N 0001201611220020);

[постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2017 года N 51](kodeks://link/d?nd=420390266"\o"’’О внесении изменений в Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 23.01.2017 N 51Статус: действует с 03.02.2017)  (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 26.01.2017, N 0001201701260023);

[постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 года N 712](kodeks://link/d?nd=436742730"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации’’Постановление Правительства РФ от 15.06.2017 N 712Статус: действует с 29.06.2017)  (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 21.06.2017, N 0001201706210036).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Наименование в редакции, введенной в действие с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E00KD"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420383237"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 10.09.2016 по 29.11.2016)) .

Правительство Российской Федерации

постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

[Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017)) ;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E20KE"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420383237&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 10.09.2016 по 29.11.2016)) )

[изменения](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0KB"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017)) , которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации об оценке инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, и о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.

2. Установить, что:

а) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее - объекты капитального строительства), подготовленное до вступления в силу настоящего постановления в соответствии с

[постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"](kodeks://link/d?nd=902030917&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK"\o"’’О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и ...’’Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145Статус: действующая редакция (действ. с 01.07.2017)) , рассматривается как положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

б) подпункт утратил силу с 30 ноября 2016 года -

[постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E40KF"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016)  - см.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420383237&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E20KF"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 10.09.2016 по 29.11.2016)) ;

в) подпункт утратил силу с 30 ноября 2016 года -

[постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E40KF"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016)  - см.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420383237&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E40KG"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 10.09.2016 по 29.11.2016)) ;

г) подпункт утратил силу с 30 ноября 2016 года -

[постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E40KF"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016)  - см.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420383237&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0K8"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 10.09.2016 по 29.11.2016)) ;

д) проверку достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения (если такое перевооружение связано со строительством или реконструкцией объекта капитального строительства) и капитального ремонта указанных в

[пункте 8 части 1](kodeks://link/d?nd=901919338&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BQS0PC"\o"’’Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 29 июля 2017 года) (редакция, действующая с 30 сентября 2017 года)’’Кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗСтатус: действующая редакция (действ. с 30.09.2017))  и

[части 2 статьи 48\_1 Градостроительного кодекса Российской Федерации](kodeks://link/d?nd=901919338&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A720N6"\o"’’Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 29 июля 2017 года) (редакция, действующая с 30 сентября 2017 года)’’Кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗСтатус: действующая редакция (действ. с 30.09.2017))  объектов капитального строительства, которые предполагается размещать на территории города федерального значения Москвы без привлечения средств федерального бюджета, а также указанных в

[пункте 8 части 1](kodeks://link/d?nd=901919338&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BQS0PC"\o"’’Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 29 июля 2017 года) (редакция, действующая с 30 сентября 2017 года)’’Кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗСтатус: действующая редакция (действ. с 30.09.2017))  и

[части 2 статьи 48\_1 Градостроительного кодекса Российской Федерации](kodeks://link/d?nd=901919338&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A720N6"\o"’’Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 29 июля 2017 года) (редакция, действующая с 30 сентября 2017 года)’’Кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗСтатус: действующая редакция (действ. с 30.09.2017))  объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение (если такое перевооружение связано со строительством или реконструкцией объекта капитального строительства) и капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на территории города федерального значения Москвы и на софинансирование капитальных вложений в которые из федерального бюджета предоставляются субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (в том числе в целях предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности), за исключением случая предоставления указанных субсидий в соответствии с принятым в порядке, определенном

[статьей 79\_1 Бюджетного кодекса Российской Федерации](kodeks://link/d?nd=901714433&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BRS0PG"\o"’’Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 30 сентября 2017 года)’’Кодекс РФ от 31.07.1998 N 145-ФЗСтатус: действующая редакция (действ. с 01.10.2017)) , нормативным правовым актом, устанавливающим пообъектное распределение указанных субсидий, проводит уполномоченный на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы или подведомственное этому органу государственное учреждение.

(Подпункт дополнительно включен с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E40KF"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) ; в редакции, введенной в действие с 29 июня 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 года N 712](kodeks://link/d?nd=436742730&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065E0IS"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации’’Постановление Правительства РФ от 15.06.2017 N 712Статус: действует с 29.06.2017) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=542601102&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EC0KF"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 03.02.2017 по 28.06.2017)) )

3. Министерству регионального развития Российской Федерации:

а) подпункт утратил силу с 3 октября 2013 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 года N 840](kodeks://link/d?nd=499046037&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K6"\o"’’О некоторых вопросах организации и проведения государственной экспертизы проектной документации ...’’Постановление Правительства РФ от 23.09.2013 N 840Статус: действующая редакция (действ. с 09.10.2014))  - см.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=499046910&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0K9"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 15.06.2013 по 02.10.2013)) ;

б) подпункт утратил силу с 3 октября 2013 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 года N 840](kodeks://link/d?nd=499046037&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K6"\o"’’О некоторых вопросах организации и проведения государственной экспертизы проектной документации ...’’Постановление Правительства РФ от 23.09.2013 N 840Статус: действующая редакция (действ. с 09.10.2014))  - см.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=499046910&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0KA"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 15.06.2013 по 02.10.2013)) ;

в) определить подведомственное федеральное государственное учреждение, уполномоченное на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства;

г) утвердить план разработки сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства;

д) до 1 июля 2009 года утвердить:

порядок разработки сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства;

порядок формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, а также предоставления сведений, включаемых в указанный реестр;

форму заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства и порядок оформления такого заключения;

порядок ведения реестра заключений о достоверности определения сметной стоимости и предоставления сведений, содержащихся в указанном реестре;

классификацию сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства;

е) до 1 января 2010 года обеспечить разработку укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры;

ж) до 1 марта 2010 года:

обеспечить разработку нормативов цены конструктивных решений объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры;

по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации представить в Правительство Российской Федерации предложения по уточнению размера платы за проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.

4. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

(Абзац в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2014 года N 230](kodeks://link/d?nd=499085462&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0K7"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 29 июля 2017 года)’’Постановление Правительства РФ от 26.03.2014 N 230Статус: действующая редакция (действ. с 09.08.2017)) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=499086290&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EA0KF"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 03.10.2013 по 07.04.2014)) )

а) осуществлять ведение федерального реестра сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E60KG"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420383237&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EC0KG"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 10.09.2016 по 29.11.2016)) )

б) давать разъяснения по вопросам применения Положения, утвержденного настоящим постановлением;

в) определять подведомственное федеральное государственное учреждение, уполномоченное на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E60KG"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420383237&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EG0KI"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 10.09.2016 по 29.11.2016)) )

г) утверждать планы разработки сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E60KG"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420383237&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EI0KJ"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 10.09.2016 по 29.11.2016)) )

д) утвердить форму заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и порядок оформления такого заключения;

(Подпункт дополнительно включен с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E60KG"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) )

е) утвердить порядок ведения реестра заключений о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и предоставления сведений, содержащихся в указанном реестре.

(Подпункт дополнительно включен с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E60KG"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) )

(Пункт 4 дополнительно включен с 3 октября 2013 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 года N 840](kodeks://link/d?nd=499046037&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K6"\o"’’О некоторых вопросах организации и проведения государственной экспертизы проектной документации ...’’Постановление Правительства РФ от 23.09.2013 N 840Статус: действующая редакция (действ. с 09.10.2014)) )

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.Путин

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 18 мая 2009 года N 427

**Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов \***

(с изменениями на 15 июня 2017 года)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Наименование в редакции, введенной в действие с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420383237&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 10.09.2016 по 29.11.2016)) .

**I. Общие положения**

1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения (если такое перевооружение связано со строительством или реконструкцией объекта капитального строительства) и капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов (далее - проверка сметной стоимости, строительство).

(Пункт в редакции, введенной в действие с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420383237&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065A0IQ"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 10.09.2016 по 29.11.2016)) )

1\_1. Проверке сметной стоимости подлежит сметная стоимость капитального ремонта объектов капитального строительства в случае, если такой капитальный ремонт включает:

а) замену и (или) восстановление нескольких видов строительных конструкций (за исключением несущих строительных конструкций);

б) замену и (или) восстановление одного или нескольких видов строительных конструкций (за исключением несущих строительных конструкций) в совокупности с заменой отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели несущих конструкций элементы и (или) восстановлением указанных элементов при условии, если стоимость замены и (или) восстановления таких элементов не превышает 20 процентов общей стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства;

в) замену и (или) восстановление нескольких видов строительных конструкций (за исключением несущих строительных конструкций) в совокупности с заменой и (или) восстановлением систем инженерно-технического обеспечения одного вида, сетей инженерно-технического обеспечения одного вида;

г) замену и (или) восстановление нескольких видов систем инженерно-технического обеспечения или нескольких видов сетей инженерно-технического обеспечения;

д) замену и (или) восстановление нескольких видов систем инженерно-технического обеспечения или нескольких видов сетей инженерно-технического обеспечения в совокупности с заменой и (или) восстановлением строительных конструкций одного вида (за исключением несущих строительных конструкций);

е) изменение параметров линейного объекта, которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования такого объекта и при котором не требуется изменение границ полосы отвода и (или) охранной зоны такого объекта;

ж) изменение параметров нескольких участков (частей) линейного объекта, которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования такого объекта и при котором не требуется изменение границ полосы отвода и (или) охранной зоны такого объекта.

(Пункт дополнительно включен с 29 июня 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 года N 712](kodeks://link/d?nd=436742730&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D60K4"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации’’Постановление Правительства РФ от 15.06.2017 N 712Статус: действует с 29.06.2017) )

2. Проверка сметной стоимости осуществляется в отношении объектов капитального строительства независимо от:

а) необходимости получения разрешения на строительство;

б) обязательности подготовки проектной документации;

в) обязательности государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2017 года N 51](kodeks://link/d?nd=420390266&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006520IM"\o"’’О внесении изменений в Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 23.01.2017 N 51Статус: действует с 03.02.2017) ; в редакции, введенной в действие с 29 июня 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 года N 712](kodeks://link/d?nd=436742730&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D60K4"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации’’Постановление Правительства РФ от 15.06.2017 N 712Статус: действует с 29.06.2017) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=542601102&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 03.02.2017 по 28.06.2017)) )

3. Проверка сметной стоимости может осуществляться:

а) одновременно с проведением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, если проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий является обязательным, при этом проверка сметной стоимости осуществляется после подготовки положительного заключения экспертизы проектной документации;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 29 июня 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 года N 712](kodeks://link/d?nd=436742730&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D60K4"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации’’Постановление Правительства РФ от 15.06.2017 N 712Статус: действует с 29.06.2017) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=542601102&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DS0KA"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 03.02.2017 по 28.06.2017)) )

б) после проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий - если орган (организация), который проводил указанную экспертизу, и орган (организация), уполномоченный на проведение проверки сметной стоимости (далее - организации по проведению проверки сметной стоимости), не совпадают в случаях, указанных в

[подпунктах "а"](kodeks://link/d?nd=499046037&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO"\o"’’О некоторых вопросах организации и проведения государственной экспертизы проектной документации ...’’Постановление Правительства РФ от 23.09.2013 N 840Статус: действующая редакция (действ. с 09.10.2014))  и

["в" пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 года N 840](kodeks://link/d?nd=499046037&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065A0IQ"\o"’’О некоторых вопросах организации и проведения государственной экспертизы проектной документации ...’’Постановление Правительства РФ от 23.09.2013 N 840Статус: действующая редакция (действ. с 09.10.2014)) ;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 3 октября 2013 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 года N 840](kodeks://link/d?nd=499046037&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K5"\o"’’О некоторых вопросах организации и проведения государственной экспертизы проектной документации ...’’Постановление Правительства РФ от 23.09.2013 N 840Статус: действующая редакция (действ. с 09.10.2014)) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=499046910&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DU0KB"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 15.06.2013 по 02.10.2013)) )

б\_1) после проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий - если имеется положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, выданное до принятия решения о финансировании строительства объекта капитального строительства за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов (далее - государственные компании и корпорации);

(Подпункт дополнительно включен с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) )

б\_2) после проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий - одновременно с подготовкой заключения, подтверждающего, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства и не приводят к увеличению сметы на его строительство или реконструкцию в сопоставимых ценах (далее - заключение по модификации);

(Подпункт дополнительно включен с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) )

в) без проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий - если подготовка проектной документации и ее государственная экспертиза не являются обязательными.

4. Организациями по проведению проверки сметной стоимости являются:

а) в отношении объектов, указанных в

[части 5\_1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации](kodeks://link/d?nd=901919338&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E60KG"\o"’’Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 29 июля 2017 года) (редакция, действующая с 30 сентября 2017 года)’’Кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗСтатус: действующая редакция (действ. с 30.09.2017)) , являющихся объектами военной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации, - Министерство обороны Российской Федерации или подведомственные ему организации;

б) в отношении иных объектов обороны и безопасности, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий указами Президента Российской Федерации, - указанные федеральные органы исполнительной власти или подведомственные этим органам организации в соответствии с установленными сферами деятельности;

б\_1) в отношении объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, в том числе на софинансирование капитальных вложений в которые из федерального бюджета предоставляются субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (в том числе в целях предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности), за исключением случая предоставления указанных субсидий в соответствии с принятым в порядке, определенном

[статьей 79\_1 Бюджетного кодекса Российской Федерации](kodeks://link/d?nd=901714433&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BRS0PG"\o"’’Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 30 сентября 2017 года)’’Кодекс РФ от 31.07.1998 N 145-ФЗСтатус: действующая редакция (действ. с 01.10.2017)) , нормативным правовым актом, устанавливающим пообъектное распределение указанных субсидий (далее - межбюджетные субсидии с пообъектным распределением), в отношении объектов капитального строительства, не относящихся к государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и частичное финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта которых планируется осуществлять за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов без привлечения средств федерального бюджета, а также в отношении объектов капитального строительства, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых финансируется с привлечением средств юридических лиц, созданных субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, - уполномоченные на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственные этим органам государственные учреждения (кроме объектов, указанных в

[части 5\_1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации](kodeks://link/d?nd=901919338&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E60KG"\o"’’Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 29 июля 2017 года) (редакция, действующая с 30 сентября 2017 года)’’Кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗСтатус: действующая редакция (действ. с 30.09.2017)) );

(Подпункт дополнительно включен с 9 октября 2014 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2014 года N 984](kodeks://link/d?nd=420223547&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K7"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации’’Постановление Правительства РФ от 25.09.2014 N 984Статус: действует с 09.10.2014) ; в редакции, введенной в действие с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420383237&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E60KC"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 10.09.2016 по 29.11.2016)) )

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Государственные экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости в отношении объектов капитального строительства, указанных в подпункте "б\_1" настоящего пункта, начатые до вступления в силу

[постановления Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2014 года N 984](kodeks://link/d?nd=420223547&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации’’Постановление Правительства РФ от 25.09.2014 N 984Статус: действует с 09.10.2014) , подлежат завершению органами (государственными учреждениями), которые их начали, - см.

[пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2014 года N 984](kodeks://link/d?nd=420223547&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006520IM"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации’’Постановление Правительства РФ от 25.09.2014 N 984Статус: действует с 09.10.2014) .

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

б\_2) в отношении объектов капитального строительства федеральных ядерных организаций - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом";

(Подпункт дополнительно включен с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) )

б\_3) в отношении объектов, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых финансируется с привлечением средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, или юридических лиц, доля Российской Федерации в уставном (складочном) капитале которых составляет более 50 процентов (за исключением объектов, указанных в

[части 5\_1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации](kodeks://link/d?nd=901919338&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E60KG"\o"’’Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 29 июля 2017 года) (редакция, действующая с 30 сентября 2017 года)’’Кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗСтатус: действующая редакция (действ. с 30.09.2017)) , а также в подпунктах "а" - "б\_2" настоящего пункта), - уполномоченные на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, подведомственные этим органам государственные учреждения, или государственное учреждение, подведомственное Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (по выбору заявителя);

(Подпункт дополнительно включен с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) )

в) в отношении иных объектов капитального строительства - федеральное государственное учреждение, подведомственное Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 3 октября 2013 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 года N 840](kodeks://link/d?nd=499046037&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K5"\o"’’О некоторых вопросах организации и проведения государственной экспертизы проектной документации ...’’Постановление Правительства РФ от 23.09.2013 N 840Статус: действующая редакция (действ. с 09.10.2014)) ; в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2014 года N 230](kodeks://link/d?nd=499085462&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0K8"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 29 июля 2017 года)’’Постановление Правительства РФ от 26.03.2014 N 230Статус: действующая редакция (действ. с 09.08.2017)) ; в редакции, введенной в действие с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420383237&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E60KF"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 10.09.2016 по 29.11.2016)) )

5. Федеральные органы исполнительной власти, указанные в

[пункте 4 настоящего Положения](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D60K4"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017)) , вправе издавать акты, устанавливающие особенности организации и проведения проверки сметной стоимости с учетом специфики объектов капитального строительства, создание которых относится к установленным этим органам сферам деятельности.

6. Пункт утратил силу с 30 ноября 2016 года -

[постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420383237&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K6"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 10.09.2016 по 29.11.2016)) .

7. Организация по проведению проверки сметной стоимости не вправе осуществлять проверку сметной стоимости, если она участвовала в разработке раздела 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" или раздела 9 "Смета на строительство" проектной документации, предусмотренных соответственно

[пунктами 28](kodeks://link/d?nd=902087949&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0K7"\o"’’О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 8 сентября 2017 года)’’Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87Статус: действующая редакция (действ. с 20.09.2017)) -

[30](kodeks://link/d?nd=902087949&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0K9"\o"’’О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 8 сентября 2017 года)’’Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87Статус: действующая редакция (действ. с 20.09.2017))  и

[42 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию](kodeks://link/d?nd=902087949&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E00KD"\o"’’О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 8 сентября 2017 года)’’Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87Статус: действующая редакция (действ. с 20.09.2017)) , утвержденного

[постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87](kodeks://link/d?nd=902087949&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK"\o"’’О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 8 сентября 2017 года)’’Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87Статус: действующая редакция (действ. с 20.09.2017)) , а также в подготовке акта технического осмотра объекта капитального строительства, ведомостей объемов работ, учтенных в сметных расчетах, дефектных ведомостей.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420383237&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K7"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 10.09.2016 по 29.11.2016)) )

**II. Представление документов для проведения проверки сметной стоимости**

8. Для проведения проверки сметной стоимости строительства, реконструкции объектов капитального строительства застройщик (технический заказчик) объекта капитального строительства или лицо, действующее от его имени (далее - заявитель), представляет в организацию по проведению проверки сметной стоимости:

(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420383237&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DG0K9"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 10.09.2016 по 29.11.2016)) )

а) заявление о проведении проверки сметной стоимости, которое подписывается руководителем застройщика (технического заказчика) и в котором указываются:

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 июля 2012 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2012 года N 697](kodeks://link/d?nd=902357210"\o"’’О внесении изменений в Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 07.07.2012 N 697Статус: действует с 21.07.2012) ; в редакции, введенной в действие с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420383237&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E80KG"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 10.09.2016 по 29.11.2016)) )

идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших инженерные изыскания (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес места жительства индивидуального предпринимателя, полное наименование и место нахождения юридического лица);

идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная документация в отношении которого представлена для проверки сметной стоимости (наименование объекта предполагаемого строительства, почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства, основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность и т.п.);

идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес места жительства застройщика (технического заказчика) - физического лица, полное наименование юридического лица, место нахождения застройщика (технического заказчика) - юридического лица, а в случае если застройщик (технический заказчик) и заявитель не одно и то же лицо - указанные сведения также в отношении заявителя);

(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420383237&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E80KG"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 10.09.2016 по 29.11.2016)) )

сведения о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства, содержащиеся в решении об утверждении федеральной целевой программы, региональной (муниципальной) программы, либо о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, либо о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, либо о предоставлении бюджетных инвестиций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, либо в отношении объекта капитального строительства при детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в составе федеральных целевых программ, региональных (муниципальных) программ, принятых в установленном бюджетным законодательством порядке;

(Абзац дополнительно включен с 9 октября 2014 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2014 года N 984](kodeks://link/d?nd=420223547&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K8"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации’’Постановление Правительства РФ от 25.09.2014 N 984Статус: действует с 09.10.2014) ; в редакции, введенной в действие с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420383237&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E80KG"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 10.09.2016 по 29.11.2016)) )

б) согласованную руководителем главного распорядителя средств федерального бюджета в отношении объектов федеральной собственности, главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации в отношении объектов государственной собственности субъектов Российской Федерации или главного распорядителя средств местного бюджета в отношении объектов муниципальной собственности проектную документацию на объект капитального строительства. Проектная документация на объекты капитального строительства юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, строительство которых осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, согласовывается с руководителем такого юридического лица. Проектная документация на объекты капитального строительства юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, согласовывается с руководителем такого юридического лица.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 июля 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2016 года N 635](kodeks://link/d?nd=420364950&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK"\o"’’О внесении изменений в Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 07.07.2016 N 635Статус: действует с 19.07.2016) ; в редакции, введенной в действие с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) ; в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2017 года N 51](kodeks://link/d?nd=420390266&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN"\o"’’О внесении изменений в Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 23.01.2017 N 51Статус: действует с 03.02.2017) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420390389&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EA0KH"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 30.11.2016 по 02.02.2017)) )

В случае если проверка сметной стоимости проводится одновременно с проведением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, заявление о проведении проверки сметной стоимости подается одновременно с заявлением о проведении государственной экспертизы проектной документации, при этом проектная документация повторно не представляется;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 29 июня 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 года N 712](kodeks://link/d?nd=436742730&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D60K4"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации’’Постановление Правительства РФ от 15.06.2017 N 712Статус: действует с 29.06.2017) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=542601102&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EA0KH"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 03.02.2017 по 28.06.2017)) )

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 9 октября 2014 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2014 года N 984](kodeks://link/d?nd=420223547&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K8"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации’’Постановление Правительства РФ от 25.09.2014 N 984Статус: действует с 09.10.2014) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420224108&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EA0KH"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 08.04.2014 по 08.10.2014)) )

б\_1) ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах;

(Подпункт дополнительно включен с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) )

в) задание на проектирование;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420383237&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EC0KI"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 10.09.2016 по 29.11.2016)) )

г) задание на выполнение инженерных изысканий (кроме случаев, указанных в

[пункте 9 настоящего Положения](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0KA"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017)) );

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420383237&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DU0KA"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 10.09.2016 по 29.11.2016)) )

д) результаты инженерных изысканий (кроме случаев, указанных в

[пункте 9 настоящего Положения](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0KA"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017)) );

е) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (если организация по проведению проверки сметной стоимости и орган (организация), который проводил государственную экспертизу проектной документации, не совпадают);

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) ; в редакции, введенной в действие с 29 июня 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 года N 712](kodeks://link/d?nd=436742730&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D60K4"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации’’Постановление Правительства РФ от 15.06.2017 N 712Статус: действует с 29.06.2017) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=542601102&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E20KC"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 03.02.2017 по 28.06.2017)) )

ж) документы, которые подтверждают полномочия заявителя действовать от имени застройщика (технического заказчика) (если заявитель не является застройщиком (техническим заказчиком)) и в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении проверки сметной стоимости (далее - договор) оговариваются специально;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420383237&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E40KD"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 10.09.2016 по 29.11.2016)) )

з) в отношении объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации - решение по объекту капитального строительства (нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации либо решение главного распорядителя средств федерального бюджета о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства, нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации об утверждении федеральной целевой программы);

(Абзац в редакции, введенной в действие с 9 октября 2014 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2014 года N 984](kodeks://link/d?nd=420223547&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K8"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации’’Постановление Правительства РФ от 25.09.2014 N 984Статус: действует с 09.10.2014) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420224108&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E60KE"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 08.04.2014 по 08.10.2014)) )

в отношении объектов капитального строительства юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - решение по объекту капитального строительства (нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации, высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления о предоставлении бюджетных инвестиций в объект капитального строительства, иное решение Правительства Российской Федерации, высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, содержащее информацию об объекте капитального строительства, в том числе о его сметной или предполагаемой (предельной) стоимости и мощности);

(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420383237&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E60KE"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 10.09.2016 по 29.11.2016)) )

в отношении объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной собственности, в том числе объектов, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, - решение по объекту капитального строительства (решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты соответственно государственной собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности, принятое в установленном порядке);

(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420383237&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E60KE"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 10.09.2016 по 29.11.2016)) )

в отношении объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств государственных компаний и корпораций (без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), - решение руководителя такого юридического лица;

(Абзац дополнительно включен с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) )

при детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в составе федеральных целевых программ - решение по объекту капитального строительства (решение, принятое в порядке, установленном соответствующей федеральной целевой программой в методике, определяющей порядок детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), и содержащее информацию об объекте капитального строительства, входящем в мероприятие (укрупненный инвестиционный проект), в том числе о его сметной или предполагаемой сметной (предельной) стоимости и мощности);

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 3 октября 2013 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 года N 840](kodeks://link/d?nd=499046037&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K5"\o"’’О некоторых вопросах организации и проведения государственной экспертизы проектной документации ...’’Постановление Правительства РФ от 23.09.2013 N 840Статус: действующая редакция (действ. с 09.10.2014)) ; в редакции, введенной в действие с 9 октября 2014 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2014 года N 984](kodeks://link/d?nd=420223547&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K8"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации’’Постановление Правительства РФ от 25.09.2014 N 984Статус: действует с 09.10.2014) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420224108&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E60KE"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 08.04.2014 по 08.10.2014)) )

з\_1) в случае отсутствия решений (актов), указанных в подпункте "з" настоящего пункта, а также в случае, если сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, указанная в проектной документации, превышает сметную или предполагаемую (предельную) стоимость объекта капитального строительства, установленную в отношении объекта капитального строительства соответствующим решением (актом), - письмо руководителя федерального органа исполнительной власти, руководителя юридического лица, созданного Российской Федерацией, юридического лица, доля Российской Федерации в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов, - субъекта бюджетного планирования (для объектов, финансирование строительства которых планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета, средств указанных юридических лиц), либо высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, главы местной администрации, руководителя юридического лица, созданного субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, руководителя юридического лица, доля субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов (для объектов, финансирование строительства которых планируется осуществлять за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, средств указанных юридических лиц), либо руководителя государственной компании, корпорации (в случае строительства объектов капитального строительства за счет средств государственной компании, корпорации без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), подтверждающее указанную в заявлении сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта капитального строительства, содержащее информацию о предполагаемых источниках финансирования строительства объекта капитального строительства, предусмотренных законом (решением) о бюджете, либо внебюджетных источниках;

(Подпункт дополнительно включен с 9 октября 2014 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2014 года N 984](kodeks://link/d?nd=420223547&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K8"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации’’Постановление Правительства РФ от 25.09.2014 N 984Статус: действует с 09.10.2014) ; в редакции, веденной в действие с 29 сентября 2015 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2015 года N 986](kodeks://link/d?nd=420302845&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK"\o"’’О внесении изменений в пункт 8 Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 17.09.2015 N 986Статус: действует с 29.09.2015) ; в редакции, введенной в действие с 10 сентября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года N 864](kodeks://link/d?nd=420373817&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK"\o"’’О внесении изменений в Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 31.08.2016 N 864Статус: действует с 10.09.2016) ; в редакции, введенной в действие с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420383237&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E80KD"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 10.09.2016 по 29.11.2016)) )

и) в случае подготовки проектной документации в отношении отдельного этапа строительства объекта капитального строительства - решение (акт) руководителя соответствующего федерального органа исполнительной власти (руководителя Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", руководителя Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) - главного распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении строительства объекта капитального строительства по этапам, предусматривающее разбивку сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства и его мощности по этапам строительства и подтверждающее, что общая сметная стоимость строительства объекта по всем этапам не превысит установленную предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта при сохранении общей мощности объекта капитального строительства, либо в случае подготовки проектной документации в отношении отдельного этапа строительства объекта капитального строительства государственной компании, корпорации - указанное решение (акт) руководителя государственной компании, корпорации. Копия такого решения (за исключением решения в отношении объектов, указанных в

[подпунктах "а"](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E20KD"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017)) ,

["б"](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E40KE"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017))  и

["б\_2" пункта 4 настоящего Положения](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EM0KK"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017)) ) направляется в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

(Подпункт дополнительно включен с 3 октября 2013 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 года N 840](kodeks://link/d?nd=499046037&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K5"\o"’’О некоторых вопросах организации и проведения государственной экспертизы проектной документации ...’’Постановление Правительства РФ от 23.09.2013 N 840Статус: действующая редакция (действ. с 09.10.2014)) ; в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2014 года N 230](kodeks://link/d?nd=499085462&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0K8"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 29 июля 2017 года)’’Постановление Правительства РФ от 26.03.2014 N 230Статус: действующая редакция (действ. с 09.08.2017)) ; в редакции, веденной в действие с 29 сентября 2015 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2015 года N 986](kodeks://link/d?nd=420302845&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL"\o"’’О внесении изменений в пункт 8 Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 17.09.2015 N 986Статус: действует с 29.09.2015) ; в редакции, введенной в действие с 19 июля 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2016 года N 635](kodeks://link/d?nd=420364950&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL"\o"’’О внесении изменений в Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 07.07.2016 N 635Статус: действует с 19.07.2016) ; в редакции, введенной в действие с 10 сентября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года N 864](kodeks://link/d?nd=420373817&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL"\o"’’О внесении изменений в Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 31.08.2016 N 864Статус: действует с 10.09.2016) ; в редакции, введенной в действие с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420383237&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EK0KK"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 10.09.2016 по 29.11.2016)) )

8\_1. Для проведения проверки сметной стоимости строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении которых не требуется подготовка проектной документации и такая документация не разрабатывалась по инициативе застройщика, заявитель представляет в организацию по проведению проверки сметной стоимости документы, указанные в

[подпунктах "а"](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E80KG"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017)) ,

["б\_1"](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OE0LK"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017)) ,

["ж"](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E40KD"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017))  -

["и" пункта 8 настоящего Положения](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EK0KK"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017)) , а также сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, согласованный руководителем главного распорядителя средств федерального бюджета в отношении объектов федеральной собственности, главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации в отношении объектов государственной собственности субъектов Российской Федерации, главного распорядителя средств местного бюджета в отношении объектов муниципальной собственности, руководителем юридического лица, созданного Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, юридического лица, доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов, в отношении объектов такого юридического лица, строительство, реконструкция которых осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, или руководителем юридического лица, не являющегося государственным или муниципальным учреждением, государственным или муниципальным унитарным предприятием, в отношении объектов такого юридического лица, строительство, реконструкция которых финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

(Пункт дополнительно включен с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) ; в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2017 года N 51](kodeks://link/d?nd=420390266&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO"\o"’’О внесении изменений в Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 23.01.2017 N 51Статус: действует с 03.02.2017) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420390389&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OG0LL"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 30.11.2016 по 02.02.2017)) )

8\_2. Для проведения проверки сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства представляются:

а) акт технического осмотра объекта капитального строительства (документ, содержащий сведения о результатах обследования объекта капитального строительства, техническом состоянии строительных конструкций и инженерного оборудования такого объекта и количественной оценке фактических показателей качества строительных конструкций и инженерного оборудования по состоянию на дату обследования, для определения состава, объемов и сроков работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства);

б) дефектная ведомость (первичный учетный документ, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете по результатам обследования технического состояния объекта капитального строительства и содержащий перечень дефектов строительных конструкций и инженерного оборудования объекта капитального строительства с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов);

в) документы, указанные в

[пункте 8 настоящего Положения](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DG0K9"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017)) , в случаях, если подготовка проектной документации является обязательной или такая документация разработана по инициативе застройщика;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2017 года N 51](kodeks://link/d?nd=420390266&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP"\o"’’О внесении изменений в Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 23.01.2017 N 51Статус: действует с 03.02.2017) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420390389&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OO0LP"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 30.11.2016 по 02.02.2017)) )

г) документы, указанные в

[подпунктах "а"](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E80KG"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017)) ,

["б\_1"](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OE0LK"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017)) ,

["ж"](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E40KD"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017)) -

["и" пункта 8 настоящего Положения](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EK0KK"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017)) , а также сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта, согласованный руководителем главного распорядителя средств федерального бюджета в отношении объектов федеральной собственности, главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации в отношении объектов государственной собственности субъектов Российской Федерации, главного распорядителя средств местного бюджета в отношении объектов муниципальной собственности, руководителем юридического лица, созданного Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, юридического лица, доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов, в отношении объектов такого юридического лица, капитальный ремонт которых осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, или руководителем юридического лица, не являющегося государственным или муниципальным учреждением, государственным или муниципальным унитарным предприятием, в отношении объектов такого юридического лица, капитальный ремонт которых финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в случаях, если подготовка проектной документации не требуется и такая документация не разрабатывалась по инициативе застройщика.

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2017 года N 51](kodeks://link/d?nd=420390266&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP"\o"’’О внесении изменений в Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 23.01.2017 N 51Статус: действует с 03.02.2017) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420390389&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OQ0LQ"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 30.11.2016 по 02.02.2017)) )

(Пункт дополнительно включен с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) )

9. Для проведения проверки сметной стоимости одновременно с проведением государственной экспертизы проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации, представляются документы, предусмотренные

[пунктом 8 настоящего Положения](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DG0K9"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017)) , и положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий. При этом задание на выполнение инженерных изысканий и результаты инженерных изысканий не представляются.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420383237&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0KA"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 10.09.2016 по 29.11.2016)) )

10. Для проведения проверки сметной стоимости после проведения государственной экспертизы проектной документации представляются документы, предусмотренные

[подпунктами "а"](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K8"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017)) -

["в"](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K8"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017)) ,

["е"](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K8"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017)) -

["з\_1" пункта 8 настоящего Положения](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E80KD"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017)) . При этом состав и содержание разделов проектной документации, представляемой для проведения проверки сметной стоимости, определяются в договоре.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 9 октября 2014 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2014 года N 984](kodeks://link/d?nd=420223547&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DG0K9"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации’’Постановление Правительства РФ от 25.09.2014 N 984Статус: действует с 09.10.2014) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420224108&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0KB"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 08.04.2014 по 08.10.2014)) )

11. Организация по проведению проверки сметной стоимости вправе направить заявителю мотивированный письменный запрос о необходимости представления дополнительных расчетных обоснований предусмотренных в сметной документации затрат, для расчета которых не установлены сметные нормы, либо конструктивных, технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией, а также материалов инженерных изысканий, подтверждающих необходимость выполнения работ, расходы на которые включены в сметную документацию. Указанные обоснования и материалы представляются заявителем в 10-дневный срок с даты получения соответствующего запроса. Не допускается требовать от заявителей представление иных сведений и документов.

12. В случае если после составления 11 или 9 раздела проектной документации стоимостные показатели сметных нормативов, с учетом которых были осуществлены расчеты сметной стоимости строительства, изменились, представление сметной документации для проведения проверки сметной стоимости осуществляется после корректировки этой документации с учетом цен, сложившихся на дату ее представления для проведения проверки.

13. В случае если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства будет осуществляться отдельными этапами, проверка сметной стоимости может проводиться применительно к отдельному этапу строительства.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420383237&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K5"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 10.09.2016 по 29.11.2016)) )

В этом случае документы, указанные в

[подпунктах "б"](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K8"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017))  и

["е" пункта 8 настоящего Положения](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K8"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017)) , представляются применительно к этапам строительства.

13\_1. В случае если до проведения публичного технологического и ценового аудита, предусмотренного

[Положением о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием](kodeks://link/d?nd=499018667&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0KA"\o"’’О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с ...’’Постановление Правительства РФ от 30.04.2013 N 382Статус: действующая редакция (действ. с 01.07.2017)) , утвержденным

[постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 года N 382 "О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"](kodeks://link/d?nd=499018667"\o"’’О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с ...’’Постановление Правительства РФ от 30.04.2013 N 382Статус: действующая редакция (действ. с 01.07.2017)) , в отношении объекта капитального строительства получено положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости и по результатам проведения публичного технологического и ценового аудита в проектную документацию не были внесены изменения, проверка сметной стоимости повторно не проводится.

(Подпункт дополнительно включен с 9 октября 2014 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2014 года N 984](kodeks://link/d?nd=420223547&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0KA"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации’’Постановление Правительства РФ от 25.09.2014 N 984Статус: действует с 09.10.2014) )

14. Документы для проведения проверки сметной стоимости представляются в форме электронных документов, а при наличии в документах сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, - на бумажном носителе.

При представлении документов для проведения проверки сметной стоимости в форме электронных документов, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)," соблюдаются следующие условия:

электронные документы подписываются лицами, обладающими полномочиями на их подписание в соответствии с законодательством Российской Федерации, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной

[Федеральным законом "Об электронной подписи"](kodeks://link/d?nd=902271495"\o"’’Об электронной подписи (с изменениями на 23 июня 2016 года)’’Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗСтатус: действующая редакция (действ. с 01.01.2017)) ;

формат электронных документов должен соответствовать требованиям, утверждаемым Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В случае представления документов для проведения проверки сметной стоимости на бумажном носителе их формат определяется договором. При этом отдельные документы могут представляться также в форме электронных документов, если это допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2017 года N 51](kodeks://link/d?nd=420390266&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065C0IR"\o"’’О внесении изменений в Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 23.01.2017 N 51Статус: действует с 03.02.2017) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420390389&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K6"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 30.11.2016 по 02.02.2017)) )

**III. Проверка документов, представленных для проведения проверки сметной стоимости**

15. Организация по проведению проверки сметной стоимости проводит проверку комплектности представленных документов в течение 3 рабочих дней с даты их получения. Срок проведения проверки комплектности представленных документов в отношении объектов, указанных в

[пункте 9 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий](kodeks://link/d?nd=902030917&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KC"\o"’’О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и ...’’Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145Статус: действующая редакция (действ. с 01.07.2017)) , утвержденного

[постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года N 145](kodeks://link/d?nd=902030917&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK"\o"’’О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и ...’’Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145Статус: действующая редакция (действ. с 01.07.2017)) , не превышает 10 рабочих дней.

Абзац утратил силу с 9 октября 2014 года -

[постановление Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2014 года N 984](kodeks://link/d?nd=420223547&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0KB"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации’’Постановление Правительства РФ от 25.09.2014 N 984Статус: действует с 09.10.2014) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420224108&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DG0K8"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 08.04.2014 по 08.10.2014)) .

В указанный срок заявителю направляется проект договора, подписанный организацией по проведению проверки сметной стоимости, либо уведомление о том, что документы не подлежат рассмотрению с указанием оснований, предусмотренных

[пунктом 16 настоящего Положения](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DG0K9"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017)) .

(Абзац в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2017 года N 51](kodeks://link/d?nd=420390266&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065E0IS"\o"’’О внесении изменений в Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 23.01.2017 N 51Статус: действует с 03.02.2017) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420390389&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DG0K8"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 30.11.2016 по 02.02.2017)) )

При этом документы, представленные на бумажном носителе, подлежат возврату заявителю вместе с уведомлением. Документы, представленные в форме электронных документов, не возвращаются и подлежат хранению в организации по проверке сметной стоимости не менее 3 месяцев.

(Абзац дополнительно включен с 3 февраля 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2017 года N 51](kodeks://link/d?nd=420390266&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D80K5"\o"’’О внесении изменений в Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 23.01.2017 N 51Статус: действует с 03.02.2017) )

16. Представленные для проведения проверки сметной стоимости документы не подлежат рассмотрению по существу по следующим основаниям:

(Абзац в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2017 года N 51](kodeks://link/d?nd=420390266&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K6"\o"’’О внесении изменений в Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 23.01.2017 N 51Статус: действует с 03.02.2017) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420390389&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0K9"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 30.11.2016 по 02.02.2017)) )

а) проверка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства должна осуществляться иной организацией;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420383237&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E80KF"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 10.09.2016 по 29.11.2016)) )

б) несоответствие проектной документации составу и требованиям к содержанию разделов проектной документации, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе требованию, установленному

[пунктом 12 настоящего Положения](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KD"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017)) ;

в) представление не всех документов, предусмотренных

[пунктами 8](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K8"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017)) -

[10](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0KB"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017))  и

[13 настоящего Положения](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K5"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017)) , или представление документов с нарушением требований, установленных

[пунктом 14 настоящего Положения](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K6"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017)) ;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2017 года N 51](kodeks://link/d?nd=420390266&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K6"\o"’’О внесении изменений в Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 23.01.2017 N 51Статус: действует с 03.02.2017) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420390389&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EC0KH"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 30.11.2016 по 02.02.2017)) )

г) подпункт утратил силу с 9 октября 2014 года -

[постановление Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2014 года N 984](kodeks://link/d?nd=420223547&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KC"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации’’Постановление Правительства РФ от 25.09.2014 N 984Статус: действует с 09.10.2014) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420224108&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EE0KI"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 08.04.2014 по 08.10.2014)) .

17. В случае если в представленных заявителем документах выявлены недостатки, являющиеся основанием для признания документов не подлежащими рассмотрению по существу, но которые можно устранить, и заявитель не настаивает на возврате документов, представленных на бумажном носителе, организация по проверке сметной стоимости устанавливает срок для устранения таких недостатков, не превышающий 30 календарных дней. В случае неустранения недостатков в установленный срок документы, представленные на бумажном носителе, за исключением заявления о проведении проверки сметной стоимости, подлежат возврату заявителю.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2017 года N 51](kodeks://link/d?nd=420390266&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DG0K9"\o"’’О внесении изменений в Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 23.01.2017 N 51Статус: действует с 03.02.2017) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420390389&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0KA"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 30.11.2016 по 02.02.2017)) )

**IV. Проведение проверки сметной стоимости**

18. Предметом проверки сметной стоимости является изучение и оценка расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией, а также в целях установления непревышения сметной стоимости над предполагаемой (предельной) стоимостью строительства, определенной с применением утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сметных нормативов, определяющих потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (далее - укрупненные нормативы цены строительства).

(Абзац в редакции, введенной в действие с 29 июня 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 года N 712](kodeks://link/d?nd=436742730&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D60K4"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации’’Постановление Правительства РФ от 15.06.2017 N 712Статус: действует с 29.06.2017) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=542601102&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KC"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 03.02.2017 по 28.06.2017)) )

Абзац утратил силу с 30 ноября 2016 года -

[постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420383237&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KC"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 10.09.2016 по 29.11.2016)) .

При отсутствии укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, также осуществляется изучение и оценка расчетов, содержащихся в сметной документации, на соответствие предполагаемой (предельной) стоимости строительства, рассчитанной на основе документально подтвержденных сведений о проектах-аналогах.

(Абзац дополнительно включен с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) )

При принятии Правительством Российской Федерации решения о неприменении критерия экономической эффективности проектной документации в части сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, которая не должна превышать предполагаемую (предельную) стоимость строительства, определенную с применением укрупненных нормативов цены строительства или с использованием документально подтвержденной органами и организациями, уполномоченными на проведение государственной экспертизы, сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, изучение и оценка расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия укрупненным нормативам цены строительства или предполагаемой (предельной) стоимости строительства, рассчитанной на основе подтвержденной органами государственной экспертизы сметной стоимости проектов-аналогов, не производится.

(Абзац дополнительно включен с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) )

В случаях, если разработка проектной документации не требуется, проводится оценка соответствия указанных в абзаце первом настоящего пункта расчетов физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ или акт технического осмотра объекта капитального строительства и дефектную ведомость при проведении проверки сметной стоимости капитального ремонта.

(Абзац дополнительно включен с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) )

19. Проверка сметной стоимости проводится в предусмотренный договором срок, который не может быть более 30 рабочих дней. В случае если проверка сметной стоимости проводится одновременно с проведением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий или подготовкой заключения о модификации проектной документации, такая проверка осуществляется в пределах срока проведения государственной экспертизы или подготовки заключения о модификации проектной документации.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420383237&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0KD"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 10.09.2016 по 29.11.2016)) )

20. При проведении проверки сметной стоимости внесение изменений в сметную документацию может осуществляться в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором. При этом срок проведения проверки сметной стоимости может быть продлен на основании договора или дополнительного соглашения к нему, но не более чем на 30 рабочих дней.

21. В случае если при проведении проверки сметной стоимости выявляются недостатки (отсутствие либо неполнота сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), не позволяющие сделать выводы о достоверности или недостоверности представленных расчетов, заявителю в течение 3 рабочих дней направляется уведомление о выявленных недостатках и при необходимости устанавливается срок их устранения.

22. Организация по проведению проверки оформляет заключение о недостоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, если:

(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420383237&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DG0K7"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 10.09.2016 по 29.11.2016)) )

а) выявленные недостатки невозможно устранить в процессе проведения проверки сметной стоимости или заявитель в установленный срок их не устранил;

б) расчеты, содержащиеся в сметной документации, произведены не в соответствии со сметными нормативами, включенными в федеральный реестр сметных нормативов;

в) в сметной документации выявлены ошибки, связанные с неправильностью и (или) необоснованностью использованных в расчетах физических объемов работ, конструктивных, организационно-технологических и других решений, принятых в проектной документации.

23. При отсутствии сметных нормативов, подлежащих применению при расчете сметной стоимости строительства, заинтересованное лицо вправе подготовить необходимые сметные нормативы и представить их в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для включения в установленном порядке в федеральный реестр сметных нормативов.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 3 октября 2013 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 года N 840](kodeks://link/d?nd=499046037&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K5"\o"’’О некоторых вопросах организации и проведения государственной экспертизы проектной документации ...’’Постановление Правительства РФ от 23.09.2013 N 840Статус: действующая редакция (действ. с 09.10.2014)) ; в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2014 года N 230](kodeks://link/d?nd=499085462&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0K8"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 29 июля 2017 года)’’Постановление Правительства РФ от 26.03.2014 N 230Статус: действующая редакция (действ. с 09.08.2017)) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=499086290&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0K8"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 03.10.2013 по 07.04.2014)) )

**V. Результаты проверки сметной стоимости**

24. Результаты проверки сметной стоимости оформляются в виде заключения о достоверности (положительное заключение) или недостоверности (отрицательное заключение) определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства (далее - заключение).

(Пункт в редакции, введенной в действие с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420383237&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KA"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 10.09.2016 по 29.11.2016)) )

25. Заключение должно содержать обоснование выводов о достоверности (недостоверности) определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства со ссылками на конкретные положения сметных нормативов и с перечислением несоответствий, связанных с неправильностью и (или) необоснованностью принятых в расчетах физических объемов работ, конструктивных, организационно-технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией, а в случаях, если подготовка проектной документации не требуется, - предусмотренных в ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах, и документами, указанными в

[подпунктах "а"](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OK0LN"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017))  и

["б" пункта 8\_2 настоящего Положения](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OM0LO"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017))  (при проведении проверки сметной стоимости капитального ремонта).

(Пункт в редакции, введенной в действие с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) ; в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2017 года N 51](kodeks://link/d?nd=420390266&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0KA"\o"’’О внесении изменений в Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 23.01.2017 N 51Статус: действует с 03.02.2017) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420390389&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KB"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 30.11.2016 по 02.02.2017)) )

26. В случае отрицательного заключения заявитель вправе представить материалы, указанные в

[пунктах 8](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K8"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017))  и

[9 настоящего Положения](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0KA"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017)) , на повторную проверку после их доработки по замечаниям и предложениям, изложенным в отрицательном заключении.

27. Отрицательное заключение может быть оспорено заявителем в судебном порядке.

28. Форма заключения и порядок его оформления устанавливаются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 3 октября 2013 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 года N 840](kodeks://link/d?nd=499046037&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K5"\o"’’О некоторых вопросах организации и проведения государственной экспертизы проектной документации ...’’Постановление Правительства РФ от 23.09.2013 N 840Статус: действующая редакция (действ. с 09.10.2014)) ; в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2014 года N 230](kodeks://link/d?nd=499085462&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0K8"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 29 июля 2017 года)’’Постановление Правительства РФ от 26.03.2014 N 230Статус: действующая редакция (действ. с 09.08.2017)) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=499086290&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DU0KE"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 03.10.2013 по 07.04.2014)) )

**VI. Выдача заявителю заключения**

29. В случае представления документов для проведения проверки сметной стоимости в форме электронного документа заключение направляется заявителю в форме электронного документа, в случае представления документов на бумажном носителе - в форме документа на бумажном носителе.

Порядок выдачи (направления) заключения на бумажном носителе, а также порядок и срок возврата документов, представленных на бумажном носителе, определяются договором.

В предусмотренных договором случаях заявителю помимо направления заключения в форме электронного документа также может быть выдано (направлено) заключение на бумажном носителе.

Положительное заключение на бумажном носителе выдается (направляется) в 4 экземплярах, отрицательное - в одном экземпляре.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2017 года N 51](kodeks://link/d?nd=420390266&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0KB"\o"’’О внесении изменений в Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 23.01.2017 N 51Статус: действует с 03.02.2017) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420390389&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0K7"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 30.11.2016 по 02.02.2017)) )

30. В случае если после получения положительного заключения, но до начала строительства в проектную документацию были внесены изменения, в результате которых сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства увеличилась, проверка сметной стоимости производится повторно в порядке, установленном для проведения первичной проверки.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 9 октября 2014 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2014 года N 984](kodeks://link/d?nd=420223547&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K5"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации’’Постановление Правительства РФ от 25.09.2014 N 984Статус: действует с 09.10.2014) ; в редакции, введенной в действие с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420383237&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0K8"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 10.09.2016 по 29.11.2016)) )

31. Подведомственное Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации федеральное государственное учреждение, являющееся организацией по проведению проверки сметной стоимости, в порядке, установленном Министерством, ведет реестр выданных заключений и предоставляет содержащуюся в нем информацию в отношении объектов, предусмотренных

[подпунктом "в" пункта 4 настоящего Положения](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017)) .

(Абзац в редакции, введенной в действие с 3 октября 2013 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 года N 840](kodeks://link/d?nd=499046037&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K5"\o"’’О некоторых вопросах организации и проведения государственной экспертизы проектной документации ...’’Постановление Правительства РФ от 23.09.2013 N 840Статус: действующая редакция (действ. с 09.10.2014)) ; в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2014 года N 230](kodeks://link/d?nd=499085462&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0K8"\o"’’О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 29 июля 2017 года)’’Постановление Правительства РФ от 26.03.2014 N 230Статус: действующая редакция (действ. с 09.08.2017)) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=499086290&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0K9"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 03.10.2013 по 07.04.2014)) )

Порядок ведения реестров выданных заключений и предоставления содержащейся в них информации в отношении объектов, предусмотренных

[подпунктами "а"](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E20KD"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017))  и

["б" пункта 4 настоящего Положения](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E40KE"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017)) , устанавливается соответствующими федеральными органами исполнительной власти, в отношении объектов, предусмотренных

[подпунктами "б\_1"](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E60KC"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017))  и

["б\_3" пункта 4 настоящего Положения](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EO0KL"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017)) , - органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении объектов, предусмотренных

[подпунктом "б\_2" пункта 4 настоящего Положения](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EM0KK"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017)) , - Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом".

(Абзац в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2017 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2017 года N 51](kodeks://link/d?nd=420390266&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KC"\o"’’О внесении изменений в Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 23.01.2017 N 51Статус: действует с 03.02.2017) . - См.

[предыдущую редакцию](kodeks://link/d?nd=420390389&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0K9"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: недействующая редакция  (действ. с 30.11.2016 по 02.02.2017)) )

32. В случае утраты заключения заявитель вправе получить его дубликат в организации, проводившей проверку сметной стоимости.

Выдача дубликата заключения осуществляется без взимания платы в течение 10 дней с даты получения указанной организацией письменного обращения заявителя.

**VII. Размер платы за проведение проверки сметной стоимости**

(Раздел дополнительно включен с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) )

33. За проведение проверки сметной стоимости взимается плата в размере:

а) 20 тыс. рублей - в случае проведения проверки сметной стоимости одновременно с проведением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

б) 20 процентов стоимости государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, рассчитанной на момент представления документов для проведения проверки сметной стоимости, - в иных случаях.

34. Плата за проведение проверок, указанных в

[пункте 33 настоящего Положения](kodeks://link/d?nd=902157749&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OU0LS"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017)) , осуществляется в пределах средств, предусмотренных в сметной документации на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

**VIII. Порядок взимания платы за проведение проверки сметной стоимости**

(Раздел дополнительно включен с 30 ноября 2016 года

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159](kodeks://link/d?nd=436705105&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9"\o"’’О критериях экономической эффективности проектной документации’’Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159Статус: действует с 30.11.2016) )

35. Проверка сметной стоимости осуществляется за счет средств заявителя.

36. Оплата услуг по проведению проверки сметной стоимости производится независимо от результата проверки сметной стоимости.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 18 мая 2009 года N 427

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации об оценке инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, и о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию**

1. Абзац второй

[пункта 30 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию](kodeks://link/d?nd=902087949&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0K9"\o"’’О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 8 сентября 2017 года)’’Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87Статус: действующая редакция (действ. с 20.09.2017)) , утвержденного

[постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"](kodeks://link/d?nd=902087949&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK"\o"’’О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 8 сентября 2017 года)’’Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87Статус: действующая редакция (действ. с 20.09.2017))  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст.744), изложить в следующей редакции:

"Указанная сметная документация составляется с применением базисного уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее составления (с указанием месяца и года ее составления). Под базисным уровнем цен понимаются стоимостные показатели сметных нормативов, действовавшие по состоянию на 1 января 2000 года".

2. В

[Правилах проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения](kodeks://link/d?nd=902114875&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO"\o"’’О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования ...’’Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 N 590Статус: действующая редакция (действ. с 01.07.2017)) , утвержденных

[постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения"](kodeks://link/d?nd=902114875&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK"\o"’’О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования ...’’Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 N 590Статус: действующая редакция (действ. с 01.07.2017))  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 34, ст.3916; 2009, N 2, ст.247):

а) в абзаце первом

[пункта 9](kodeks://link/d?nd=902114875&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0KA"\o"’’О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования ...’’Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 N 590Статус: действующая редакция (действ. с 01.07.2017))  слова "и количественному критерию, предусмотренному

[подпунктом "б" пункта 8 настоящих Правил](kodeks://link/d?nd=902114875&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K7"\o"’’О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования ...’’Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 N 590Статус: действующая редакция (действ. с 01.07.2017)) ," исключить;

б) дополнить пунктом 9\_1 следующего содержания:

"9\_1. Проверка по количественному критерию, предусмотренному

[подпунктом "б" пункта 8 настоящих Правил](kodeks://link/d?nd=902114875&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DG0K9"\o"’’О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования ...’’Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 N 590Статус: действующая редакция (действ. с 01.07.2017)) , осуществляется путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с соответствующей сметной нормой, определяющей потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенной в установленном порядке в федеральный реестр сметных нормативов, а в случае ее отсутствия - путем сравнения с аналогичными проектами, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном абзацем вторым

[пункта 9 настоящих Правил.](kodeks://link/d?nd=902114875&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0KA"\o"’’О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования ...’’Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 N 590Статус: действующая редакция (действ. с 01.07.2017)) ".

Редакция документа с учетом

изменений и дополнений подготовлена

АО "Кодекс"

[О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов (с изменениями на 15 июня 2017 года) (Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ")](kodeks://link/d?nd=902157749"\o"’’О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ...’’Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 427Статус: действующая редакция (действ. с 29.06.2017))